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В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39                       «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» представляю отчет по основным направлениям деятельности управы района Северное Тушино за 2019 год.
1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
1.1. Благоустройство дворовых территорий района

В 2019 году были продолжены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий района. Программа комплексного благоустройства дворовых территорий района на 2019 год была сформирована в и утверждена Советом депутатов района Северное Тушино.
В титульный список дворов, запланированных к благоустройству, прежде всего, были включены первоочередные дворовые территории, подлежащие благоустройству, на которых расположены детские площадки с песчано-гравийным покрытием, морально устаревшими малыми архитектурными формами и на которых комплексное благоустройство не проводилось более семи лет, а также по обращениям жителей района, поступившим в различные инстанции города Москвы. При формировании титульного списка дворовых территорий учитывалось и месторасположения дворов, прежде всего в титульный список включены дворы, расположенные в одном микрорайоне.

С учетом данных требований и был сформирован адресный перечень дворовых территорий на 2019 год, который включил в себя 24 дворовых территорий.
В рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий района в 2019 году выполнены следующие виды работ:

· Ремонт асфальтобетонного покрытия

· Устройство асфальтобетонного покрытия

· Устройство бортового камня дорожного

· Замена бортового камня дорожного

· Ремонт газона

· Устройство ограждений
· Устройство резинового покрытия

· Замена резинового покрытия

· Установка МАФ

· Устройство плиточного покрытия

· Установка бортового камня садового 

· Замена бортового камня садового

Работы проводились под контролем и с учетом мнения жителей, старших по подъездам, советников главы управы. Контроль качества выполняемых работ, а также приемку выполненных работ осуществляет Инспекция по контролю за благоустройством городских территорий по городу Москвы.
В настоящее время работы по благоустройству дворов завершены в полном объеме.

- за счет средств, выделяемых в рамках постановления от 13.09.2012 № 484-пп «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по 3-ем адресам:
1.
ул. Героев Панфиловцев 15 к.4; Яна Райниса бул. 4 к.4

2.
ул. Туристская 22 к.1

3.
ул.Туристская 15, 17; Яна Райниса бул. 16 к.1, 16 к.2, 18 к.1, 20 к.1, 20 к.2

-за счет средств, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП "О стимулировании управ районов города Москвы» выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по 16-ти адресам это устройство детских и спортивных площадок, установка МАФ (игровые, спортивные), устройство асфальтового и плиточного покрытий, ремонт бортовых и садовых камней, ремонт газонов на сумму.
1.
ул. Героев Панфиловцев 35 к.3, 35 к.4

2.
ул. Вилиса Лациса, д.27, д.27, к.1,2,3, ул. Туристская, д.33, д.33, к.1,2

3.
ул. Вилиса Лациса 42

4.
ул. Вилиса Лациса 9 к.2

5.
Химкинский бул. 14 к.1

6.
ул. Героев Панфиловцев 7 к.6

7.
ул. Героев Панфиловцев 1 к.2, 1 к.3

8.
ул. Героев Панфиловцев 1, 1/2

9.
ул. Планерная ул. 26 c.1; ул. Свободы 95 c.1, 95 к.2, 97 c.1

10.
ул. Фомичевой 14 к.2, 14 к.3 

11.
ул. Героев Панфиловцев 1 к.1, к.5

12.
ул. Туристская ул. 22 к.2, 24 к.2

13.
ул. Туристская 10; Яна Райниса бул. 6 к.1, 6 к.2

14.
ул. Фомичевой. 10 c.2, 12 к.1, 14 к.1, 8

15.
ул. Туристская. 18, 20 к.1, 20 к.2

16.
ул.Героев Панфиловцев 7 к.1, 7 к.2
 -За счет средств дополнительного финансирования выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по 5 адресам:
1.
ул. Свободы 91, 91 к.1, 91 к.2

2.
ул. Героев Панфиловцев 2, 4; Химкинский бул. 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3, 16 к.4, 16 к.5

3.
ул. Планерная 18 к.1, 20 к.1, 22 к.1, 24, 24 к.1; ул. Свободы 93 к.1

4.
ул. Планерная 12 к.1, 12 к.3, 12 к.4, 12 к.5, 12 к.6, 14, 14 к.2, 14 к.3, 14 к.5

5.
ул.Героев Панфиловцев д. 1, д. 1/2.
1.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях.

Кроме комплексного благоустройства дворовых территорий в текущем году были проведены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия, общая площадь ремонтных работ АБП составила 48 тыс. кв. м, замена бортового камня – 12 900п. м. 
1.3. Благоустройство объектов образования
По программе благоустройства территорий объектов образования выполнено благоустройство 3-ех объектов:
1.
ГБОУ школа №1571 по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д.6, корп.2

2.
ГБОУ школа №827 по адресу: ул. Туристская, д.27, корп.3

3.
ГБОУ школа№1286 по адресу: ул.Героев Панфиловцев, д.13, корп.2 Территории объектов образования благоустроены в соответствии с ранее запланированными объемами. Среди основных видов работ: ремонт асфальтобетонного покрытия и садового камня, устройство резинового покрытия, реконструкция уличных веранд, устройство нового ограждения, установка малых форм (игровых комплексов, тренажеров, скамеек).

Все вышеуказанные программы завершены в полном объеме, приняты окружной административной технической инспекцией.
1.4. Освещение дворовых территорий района

Также в 2019 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы на дворовых территориях района продолжены работы по установке дополнительных опор наружного освещения, в первую очередь на детских площадках, пешеходных дорожках, в местах наиболее затемненных и требующих первоочередной установки опор наружного освещения. Общее количество установленных опор наружного освещения на территории района составляет 164 штуки.

При условии реализации Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы городской программы по устройству дополнительного наружного освещения на территории города Москвы на 50-ти дворовых территориях будут установлены 148 опоры наружного освещения. 

1.5. Благоустройства парков и скверов
Проведены работы по благоустройству по адресу: озелененной территории по адресу ул. Свободы, д.61-99.

Проведены работы по:

· Обустройству дорожно-тропиночной сети из плиточного покрытия, в том числе в местах протопов;

· Произведена комплексная замена асфальтобетонного покрытия с устройством парковок;

· Выполнены работы по озеленению территории: произведена посадка древесно-кустарниковой растительности, устройство газона;

· Установлены дополнительные опоры освещения по всей протяжённости дорожно-тропиночной сети; 

· Выполнены работы по устройству зон отдыха с установкой скамеек урн.
1.6. Акция «Миллион деревьев»

В 2019 году Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы продолжена акция «Миллион деревьев».

В весенний и осенний периоды на территории района выполнена посадка 60 деревьев и 9000 кустарников. 
Работы по посадке деревьев и кустарников осуществляются подрядными организациями Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и выполнены в октябре-ноябре 2019 года.
В дальнейшем реализация городских программ на территории района будет продолжена. 

1.7. Проведение мероприятий по организации раздельного сбора мусора.
Во исполнение Постановления Правительства Москвы № 734-ПП «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве» ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» завершены в полном объеме работы по брендированию контейнерных площадок. Контейнерные площадки оборудованы информационными стендами. Также оборудованы места раздельного сбора отходов на территории образовательных учреждений и частных управляющих компаний.

Переход на систему раздельного сбора отходов осуществлен 01 января 2020 года.
1.8. Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД.

1.8.1. Ремонт подъездов

В целях надлежащего содержания жилого фонда и повышения надежности инженерных систем и улучшения комфортности проживания жителей в районе Строгино были запланированы работы как по капитальному ремонту, так и по текущему ремонту жилых домов.

В 2019 году выполнены работы по ремонту 260 подъездов.

Все работы выполнялись при непосредственном участии жителей от момента согласования до окончательной приемки выполненных работ.

1.8.2. Региональная программа капитального ремонта

В 2019 году в районе Северное Тушино были продолжены работы по капитальному ремонту общего имущества собственников в МКД в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в жилых домах города Москвы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 №832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» в 11 МКД по 32 системам.
В соответствии с проектом в жилых домах выполнены работы по ремонту фасада, кровли, электроснабжения, мусоропровода, замены инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, систем центрального отопления, водоотведения и ремонта подвальных помещений. 

Также за счет средств бюджета города Москвы в жилых домах района Северное Тушино было заменены 10 лифтов в 4 МКД.
1.8.3. Подготовка жилых домов к сезонной эксплуатации.

В рамках текущей эксплуатации жилых многоквартирных домов в 2019 году были выполнены работы по подготовке 298 жилых многоквартирных домов к эксплуатации в весенне-летний период. При этом в МКД были выполнены работы по текущему ремонту кровель, ремонту внутренних водостоков, ремонту наружных межпанельных швов, ремонту отмосток, покраске и ремонту входных групп и цоколей.

Также были выполнены работы по подготовке 298 жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период 2019-2020 гг. В рамках данной программы были выполнены работы по промывке и опрессовке систем центрального отопления, наладке инженерного оборудования на системах центрального отопления, приведению в порядок чердачных и подвальных помещений в МКД, замене расширительных баков, установке узлов управления на системах ЦО и ГВС, поверке и замене общедомовых узлов учета тепловой энергии. 

Все работы проводились как за счет жителей, направленных на текущую эксплуатацию общего имущества в МКД, так и за счет бюджета города Москвы. 
1.8.4. Проведение мероприятий, направленных на усиление безопасности и комфортности проживания в МКД

В 2019 году работ, рамках мероприятий, направленных на предотвращение достижения предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, Северо-Западного административного округа города Москвы, включенных в Программу реновации жилищного фонда были выполнены работы по ремонту 24 систем в 12 многоквартирных домах.
