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В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39                       «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» представляю отчет по основным направлениям деятельности управы района Покровское-Стрешнево за 22020 год.
1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
1.1. Благоустройство дворовых территорий района

В 2020 году были продолжены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий района. Основная часть программы комплексного благоустройства дворовых территорий района на 2020 год была сформирована в конце 2019-го года и утверждена Советом депутатов района Покровское-Стрешнево.

В титульный список дворов, запланированных к благоустройству, прежде всего, были включены первоочередные дворовые территории, подлежащие благоустройству, на которых расположены детские площадки с песчано-гравийным покрытием, морально устаревшими малыми архитектурными формами и на которых комплексное благоустройство не проводилось более пяти лет, а также по обращениям жителей района, поступившим в различные инстанции города Москвы. При формировании титульного списка дворовых территорий учитывалось и месторасположения дворов, прежде всего в титульный список включены дворы, расположенные в одном микрорайоне.

С учетом данных требований и был сформирован адресный перечень дворовых территорий на 2020 год, который включил в себя 10 дворовых территорий, что составляет 1/10 часть от всех дворов на территории района (всего дворовых территорий 129).

В 2020 году запланировано  на благоустройство 10-ти дворовых территорий  более 52,8млн. рублей.

В рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий района в 2020 году запланированы следующие виды работ:

- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и пешеходных тротуаров в объеме 16,3 тыс. кв. м.;

- замена бортового камня- 7664 п. м.;

- ремонт площадок различного назначения, в том числе: детских- 10 площадок, 2 площадки для тихого отдыха и 2 спортивных площадки.

- устройству покрытия детских площадок – на площади 2468 кв. м;

- замена существующих малых архитектурных форм- в количестве 174 шт.; 

- ремонт газонов- 4,5 тыс. кв. м. 

В связи с введёнными ограничительными мероприятиями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Указом Мэра Москвы от 05 марта 2020г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» работы по благоустройству территорий были отменены (перенесены на 2021г).

Все работы по комплексному благоустройству дворовых территорий осуществляются в рамках средств, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП "О стимулировании управ районов города Москвы".  

1.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях.

В 2020 году ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях района Покровское-Стрешнево не производился в связи неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
1.3. Благоустройство территорий, прилегающих к объектам образования

В 2020 году также было продолжено благоустройство территорий, прилегающих к объектам образования. В адресный перечень территорий, предложенных к благоустройству в 2020 году, включено 2 объекта по адресам:

- ул. Долгова, д. 14 А (ГБОУ Школа № 1285)

- ул. Вишневая, д. 20, к.1 (ГБОУ Школа № 1285).

 В настоящее время определены виды и объемы работ, которые согласованы с руководителями данных учебных учреждений и утверждены в установленном порядке. Сумма выделенных средств составляет 17,0 млн. руб.

В связи с введёнными ограничительными мероприятиями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Указом Мэра Москвы от 05 марта 2020г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» работы по благоустройству территорий были отменены (перенесены на 2021г).
1.4. Освещение дворовых территорий района

Также в 2020 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы на дворовых территориях района продолжены работы по установке дополнительных опор наружного освещения, в первую очередь на детских площадках, пешеходных дорожках, в местах наиболее затемненных и требующих первоочередной установки опор наружного освещения. Общее количество установленных опор наружного освещения на территории района составляет 31 шт.

В настоящее время сформирован адресный перечень на установку дополнительных опор наружного освещения на территории района на 2021 год в общем количестве из 100 опор. 

При условии реализации Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы городской программы по устройству дополнительного наружного освещения на территории города Москвы на 33-ти дворовых территориях будут установлены 100 опор наружного освещения.
1.5. Ремонт асфальтобетонного покрытия на объектах дорожного хозяйства

В 2019-2020 гг.  на территории района в рамках выполнения  работ по улучшению транспортной доступности городских территорий, прилегающих к территориям предприятий науки и промышленности города Москвы  по адресу: СЗАО, район Покровское-Стрешнево, ул. Вишневая, д.7 (АО «ММП» им. В.В. Чернышева, были выполнены работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети с заменой бортового камня на объектах дорожного хозяйства: Тушинская ул., Вишневая ул., Циолковского ул., площадь ремонта а/б покрытия проезжей части дорог -19283,57 м2, тротуаров-11939,31 м2,замена бортового камня-8502,44 пог.м., устройство плиточного покрытия-5038,37 м2.,Заказчиком работ является ГКУ «ДКР» города Москвы.

 Заказчиком работ ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы в 2020 году были выполнены работы по ремонту  а/б покрытий проезжей части дорог и пешеходных тротуаров  без замены бортового камня, на следующих улицах района:

- Полесский проезд (участок от Врачебного до Покровское-Глебово) – на всей протяженности, площадь проезжей части-3563 м2, тротуар- 493 м2;

-Иваньковское шоссе- площадь проезжей части-12908 м2 ;

- Подьезд к метро Тушинская, площадь проезжей части-6869м2;

- Проезд от улицы Габричевского до ГАИ, площадь проезжей части-4948 м2, тротуар-134 м2;

- ул. Циолковского, площадь проезжей части-3766 м2, тротуар-1827 м2 ;

- ул. Габричевского, площадь проезжей части-7997 м2;

- Проезд от улицы Малая Набережная до Мещерякова, площадь проезжей части-2333 м2, тротуар-1227 м2.

Общая площадь выполненных работ по ремонту АБП составляет  77287,88 тыс. кв. м.

На 2021 год запланированы работы по капитальному ремонту а/б покрытий на следующих объектах дорожного хозяйства:

-Аллея любви;

-ОРП автостоянка на проезде Стратонавтов;

-Стратонавтов проезд;

-Врачебный проезд;

-Полесский проезд;

-Волоколамский проезд.

  Заказчиком работ по данным объектам является ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы. 

   ГКУ «ДКР» города Москвы в 2021 году работ по ремонту а/б покрытия в районе Покровское-Стрешнево не планирует.
1.6. Акция «Миллион деревьев»

В 2020 году Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы продолжена акция «Миллион деревьев».

В весенний период текущего года на 12 дворовых территориях района выполнена посадка 8 деревьев и 1445 кустарников. 

В осенний период текущего года в рамках акции «Миллион деревьев» выполнена посадка 1125 штук кустарников и 7 деревьев на 8-ти дворовых территориях.  

Работы по посадке деревьев и кустарников осуществляются подрядными организациями Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и выполнены в октябре-ноябре 2020года.

В 2021 году реализация городских программ на территории района будет продолжена.
1.7. Проведение мероприятий по  организации раздельного сбора мусора.

Всего в районе Покровское-Стрешнево 69 контейнерных площадок и 3 бункерных площадки. 

 В рамках исполнения постановления Правительства Москвы от 18.06.2019 №734-ПП «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве» все места сбора отходов оборудованы под раздельный сбор мусора.

В районе Покровское-Стрешнево организован сбор и вывоз мусора (в том числе и раздельного). На контейнерных площадках установлены контейнера для ТКО, а также завершены работы по брендированию. Вывоз и утилизация осуществляется мусоровывозящей организацией ООО «Спецтранс» в рамках участия в эксперименте.
1.8. Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД.

1.8.1. Ремонт подъездов

В целях надлежащего содержания жилого фонда и повышения надежности инженерных систем и улучшения комфортности проживания жителей в районе Покровское-Стрешнево были запланированы работы, как по капитальному ремонту, так и по текущему ремонту жилых домов.

В целях реализации мероприятий по приведению в порядок подъездов 2020 года были запланированы работы по текущему ремонту подъездов силами ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» в 143 подъездах. В связи со сложившейся эпидемиологической
 ситуацией вышеуказанные работы были приоставновлены. ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» выполнил текущий ремонт 14 подъездов собственными силами.

Все работы выполнялись при непосредственном участии жителей от момента согласования до окончательной приемки выполненных работ.
1.8.2. Региональная программа капитального ремонта

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в районе Покровское-Стрешнево в 2020 году был продолжен ремонт в 5 жилых домах по следующим адресам:

- ул. Свободы, д. 3 (замена магистралей ХВС, ГВС, водоотведения, ЦО, ремонт фасада, электроснабжение и ремонт подъездов);

- ул. Свободы, д. 23(замена магистралей ГВС, водоотведения, ЦО, ремонт кровли, ремонт подвального помещения, электроснабжение и ремонт подъездов);

- ул. Свободы, д. 1, корп. 1 (ремонт кровли, электроснабжение и ремонт подъездов);

- ул. Тушинская, д. 12 (замена магистралей ХВС, ГВС, водоотведения, ЦО, ремонт кровли, ремонт подвального помещения, электроснабжение и ремонт подъездов);

- 3-й Тушинский проезд, д. 7 (замена магистралей ХВС, ГВС, водоотведения, ЦО, электроснабжение).

В 21 доме работы начаты в 2020 году, но некоторые виды работ перенесены на 2021 год (такие как: стояки ХВС, ГВС, ЦО, фасады, подъезды) по следующим адресам:

- Полесский проезд, д. 12;

- Полесский проезд, д. 4, корп. 1;

- Полесский проезд, д. 6, корп. 1;

- Полесский проезд, д. 6, корп. 2;

- Волоколамское шоссе, д. 80А

- ул. Мещерякова, д. 8;

- ул. Тушинская, д. 6;

- ул. Водников, д. 5А;

- ул. Свободы, д. 12/8;

- Сосновая аллея, д. 2;

- ул. Долгова, д. 2

- ул. Мещерякова, д. 7 (в 2020 году подрядчики не вышли, разыгрывается по новой);

- ул. Мещерякова, д. 9;

- ул. Вишневая, д. 8/16;

- ул. Свободы, д. 15/10;

- ул. Тушинская, д. 1;

- ул. Тушинская, д. 10

- ул. Свободы, д. 8/4, стр. 1;

- ул. Свободы, д. 8/4, стр. 2;

- ул. Подмосковная, д. 6.
1.8.3. Подготовка жилых домов к сезонной эксплуатации.

В рамках текущей эксплуатации  жилых многоквартирных домов в 2020 году были выполнены работы по подготовке 225 жилых многоквартирных дома к эксплуатации  в весенне-летний период. При этом в МКД были выполнены работы по текущему ремонту кровель, ремонту внутренних водостоков, ремонту наружных межпанельных швов, ремонту отмосток, покраске и ремонту входных групп и цоколей.

Также были выполнены работы по подготовке 225 жилых многоквартирных дома к эксплуатации в зимний период 2020-2021 гг. В рамках данной программы были выполнены работы по промывке и опрессовке систем центрального отопления, наладке инженерного оборудования на системах центрального отопления, приведению в порядок чердачных и подвальных помещений в МКД, установке узлов управления на системах ЦО и ГВС, поверке  и замене общедомовых узлов учета тепловой энергии. 

Все работы проводились как за счет жителей, направленных на текущую эксплуатацию общего имущества в МКД, так и за счет бюджета города Москвы. 
1.8.4. Проведение мероприятий, направленных на усиление безопасности и комфортности проживания в МКД

В целях усиления пожарной безопасности в жилом фонде за счет средств, направленных на текущую эксплуатацию общего имущества собственников помещений в МКД, были выполнены работы по наладке и регулировке систем дымоудаления и противопожарной автоматики в 34 МКД. 

В целях улучшения комфортности проживания жителей в МКД были запланированы и выполнены работы по очистке и видеодиагностике стволов систем мусороудаления в подъездах жилых домов в количестве 33 шт.
1.9. Мероприятия по гражданской обороне и защите населения территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 2020 году на территории района Покровское-Стрешнево проведены следующие мероприятия в рамках гражданской оборы и защиты населения территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1. Установлен блок сопряжения объектовой системы оповещения ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» города Москвы с региональной системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

2. Переработаны План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района Покровское-Стрешнево, План гражданской обороны и защиты населения района покровское-Стрешнево города Москвы. 

3. В соответствии с Планом основных мероприятий района Покровское-Стрешнево города Москвы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, управой района Покровское-Стрешнево города Москвы проведена  штабная тренировка по теме: 

Организация работы КЧСиПБ района Покровское-Стрешнево и формирований района при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера (взрыв бытового газа в многоквартирном доме).»  

В октябре 2020 года принималось участие в штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой МЧС России с органами исполнительной власти и организациями города Москвы. Тема тренировки: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Российской Федерации».

На штабные тренировки привлекались: члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района Покровское-Стрешнево города Москвы, члены Эвакуационной комиссии района Покровское-Стрешнево города Москвы, начальники спасательных служб района Покровское-Стрешнево города Москвы.

4.В соответствии с планом работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района Покровское-Стрешнево города Москвы в 2020 году были проведены  4 заседания с повесткой дня: 

Февраль  

- О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, Масленицы и Международному женскому дню.

- О мерах по обеспечению пожарной безопасности в жилом фонде района Покровское-Стрешнево в весенне-летний период 2020 года.

Июль 

- О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах района Покровское-Стрешнево в период летнего сезона 2020.

- О мерах по недопущению возгорания травы на территории района Покровское-Стрешнево в летний период 2020 года.

Август

- О мерах пожарной безопасности при подготовке учреждений образования к новому учебному году. 

- О мерах пожарной безопасности при подготовке празднования Дня города.

- О мерах по недопущению возгорания травы на территории района Покровское-Стрешнево в летний период 2020 года. 

- О мерах по усилению пожарной безопасности в жилом фонде района Покровское-Стрешнево.

Декабрь

- О мерах пожарной безопасности в местах зимнего отдыха 2020-2021.  

- О мерах по усилению пожарной безопасности в жилом фонде района Покровское-Стрешнево.   

5. Проведено 1 заседания Комиссии управы района Покровское-Стрешнево города Москвы по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций.

