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В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39                      «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» представляю отчет по основным направлениям деятельности управы района Щукино за 2019 год.

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

1.1. Благоустройство дворовых территорий района

В 2020 году были запланированы работы по комплексному благоустройству дворовых территорий района. Основная часть программы комплексного благоустройства дворовых территорий района на 2020 год была сформирована в конце 2019-го года Однако программа благоустройства дворовых территорий в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы» не была согласована Советом депутатов района Щукино.
В титульный список дворов, запланированных к благоустройству, прежде всего, были включены первоочередные дворовые территории, подлежащие благоустройству, на которых расположены детские площадки с песчано-гравийным покрытием, морально устаревшими малыми архитектурными формами и на которых комплексное благоустройство не проводилось более семи лет, а также по обращениям жителей района, поступившим в различные инстанции города Москвы. При формировании титульного списка дворовых территорий учитывалось и месторасположения дворов.
С учетом данных требований и был сформирован адресный перечень дворовых территорий на 2020 год, который включил в себя 7 дворовых территорий, что составляет 1/19 часть от всех дворов на территории района (всего дворовых территорий 139). 
С учетом введенных ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, запланированные к выполнению мероприятия по благоустройству в 2020 году были отменены и перенесены на 2021 год. Заседания рабочей группы совета депутатов ВМО района Щукино по рассмотрению программы благоустройства дворовых территорий так же не проводились.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.11.2020 г. №1933-ПП, действие пункта 9 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы» приостановлено до 01.01.2022.

1.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях.

В связи с ранее введенными ограничительными мерами, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия выполняемые за иные источники финансирования не предусматривающие расходования средств по постановлению Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы» перенесены на 2021 год.

Сумма денежных средств на ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях, включенных в план комплексного благоустройства в 2021 году составит 31 278,2 тыс. рублей.

На 6-ти ДТ, включенных в комплексное благоустройство, запланирован ремонт АБП на площади 27,8 тыс. кв. м, замена бортового камня- 7739 п. м.

1.3. Благоустройство территорий, прилегающих к объектам образования

В 2020 году также было запланировано благоустройств территорий, прилегающих к объектам образования. В адресный перечень территорий, предложенных к благоустройству в 2020 году, включено 4 объекта по адресам:

-ул. Гамалеи, д. 17, корп. 1

-ул. Маршала Василевского, д. 3, к. 2

-ул. Авиационная, д. 71

-пер. Тепличный, д. 5, корп. 1 
Общая сумма выделенных средств составляет 62 400,00 тыс. руб.

В настоящее время определены виды и объемы работ, которые согласованы с руководителями данных учебных учреждений и утверждены в установленном порядке. 

В связи с ранее введенными ограничительными мерами благоустройство перенесено на 2021 год.

1.4. Освещение дворовых территорий района

Также в 2020 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы на дворовых территориях района продолжены работы по установке дополнительных опор наружного освещения, в первую очередь на детских площадках, пешеходных дорожках, в местах, наиболее затемненных и требующих первоочередной установки опор наружного освещения. Общее количество установленных опор наружного освещения на территории района составляет 17 штук.
В настоящее время сформирован адресный перечень на установку дополнительных опор наружного освещения на территории района на 2021 год в общем количестве из 237 опор. 

При условии реализации Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы городской программы по устройству дополнительного наружного освещения на территории города Москвы на 26-ти дворовых территориях будут установлены 237 опоры наружного освещения. 

1.5. Ремонт асфальтобетонного покрытия на объектах дорожного хозяйства

В 2020 году на территории района реализуется программа по капитальному ремонту улично-дорожной сети, сформированная в 2019 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, заказчиком работ является ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».

В ходе проведения работ уже завершен капитальный ремонт проезжей части и пешеходных тротуаров на 6 улицах района.
Общая площадь выполненных работ по ремонту АБП составляет более 42,2 тыс. кв. м.

На 2021 год для включения в титульный список по капитальному ремонту ОДХ с заменого бортового камня предложены 8 объектов дорожного хозяйства, находящихся на обслуживании ГБУ «Жилищник района Щукино». 

-Пехотная улица

-Щукинская улица

-проезд Расплетина -ПТУ

-3-й Щукинский проезд

-Тепличный пер.

-ул. Ирины Левченко

-ул. Маршала Малиновского

-Проезд от улицы маршала Соколовского до улицы Маршала Конева

1.6. Акция «Миллион деревьев»

В 2020 году Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы продолжена акция «Миллион деревьев».

В весенний период текущего года на 11 дворовых территориях района выполнена посадка 48 деревьев и 3572 кустарников на 22 дворовых территориях. 

В осенний период текущего года в рамках акции «Миллион деревьев» на 15-ти дворовых территориях выполнена посадка 3 066 кустарников и 52 деревьев.   По рамках программы замены ветхих металлических ограждений в «живую изгородь» на 13 дворовых территориях района выполнены посадки 6 995 кустарников.

Работы по посадке деревьев и кустарников осуществляются подрядными организациями Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и выполнены в октябре-ноябре 2020 года.

В 2021 году реализация городских программ на территории района будет продолжена. 

1.7. Проведение мероприятий по организации раздельного сбора мусора.

Всего в районе Щукино 109 контейнерных площадок. ГБУ «Жилищник района Щукино», совместно с мусоровывозящей компанией ООО «Спецтранс», осуществляется раздельный сбор мусора на всех контейнерных площадках.

1.8. Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД.

1.8.1. Ремонт подъездов

В целях надлежащего содержания жилого фонда и повышения надежности инженерных систем и улучшения комфортности проживания жителей в районе Щукино были запланированы работы как по капитальному ремонту, так и по текущему ремонту жилых домов.

В 2020 году выполнены работы по ремонту 126 подъездов в 48 МКД, из них силами ГБУ «Жилищник района Щукино» - 71 подъезд в 33 МКД и силами иных управляющих компаний в 55 подъездах и 15 МКД.
Все работы выполнялись при непосредственном участии жителей от момента согласования до окончательной приемки выполненных работ.

1.8.2. Региональная программа капитального ремонта

В 2020 году в районе Щукино были продолжены работы по капитальному ремонту общего имущества собственников в МКД в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в жилых домах города Москвы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 №832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» в 35 МКД.
В соответствии с проектом в жилых домах выполнены работы по ремонту фасада, кровли, электроснабжения, мусоропровода, замены инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, систем центрального отопления, водоотведения и ремонта подвальных помещений. 

Также за счет средств бюджета города Москвы в жилых домах района Щукино было установлено 4 подъемных платформ для безбарьерного передвижения инвалидов в 4 подъездах.
1.8.3. Подготовка жилых домов к сезонной эксплуатации.

В рамках текущей эксплуатации жилых многоквартирных домов в 2019 году были выполнены работы по подготовке 400 жилых многоквартирных домов к эксплуатации в весенне-летний период. При этом в МКД были выполнены работы по текущему ремонту кровель, ремонту внутренних водостоков, ремонту наружных межпанельных швов, ремонту отмосток, покраске и ремонту входных групп и цоколей.

Также были выполнены работы по подготовке 400 жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период 2019-2020 гг. В рамках данной программы были выполнены работы по промывке и опрессовке систем центрального отопления, наладке инженерного оборудования на системах центрального отопления, приведению в порядок чердачных и подвальных помещений в МКД, замене расширительных баков, установке узлов управления на системах ЦО и ГВС, поверке и замене общедомовых узлов учета тепловой энергии. 

Все работы проводились как за счет жителей, направленных на текущую эксплуатацию общего имущества в МКД, так и за счет бюджета города Москвы. 
1.8.4. Проведение мероприятий, направленных на усиление безопасности и комфортности проживания в МКД

В целях усиления пожарной безопасности в жилом фонде за счет средств, направленных на текущую эксплуатацию общего имущества собственников помещений в МКД, были выполнены работы по наладке и регулировке систем дымоудаления и противопожарной автоматики в 165 МКД.
1.9. Мероприятия по гражданской обороне и защите населения территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 2019 году на территории района Щукино проведены следующие мероприятия в рамках гражданской оборы и защиты населения территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1. Управа района Щукино и дежурно-диспетчерские службы района Щукино подключены к Системе 112 в рамках информационного взаимодействия и обеспечения вызовов экстренных оперативных служб города Москвы по единому номеру 112.

2. Установлен блок сопряжения объектовой системы оповещения управы района Щукино города Москвы с региональной системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

3. Для проведения занятий с сотрудниками управы по оказанию первой помощи закуплен робот-тренажер «Гриша-1.01» с мультимедийным программным обеспечением.

4. В соответствии с Планом основных мероприятий района Щукино города Москвы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, управой района Щукино города Москвы проведены две штабные тренировки по следующим темам: 

- Организация работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и формирований района Щукино при возникновении очага пожара в жилом секторе;
- Организация работы руководящего состава управы района Щукино при переводе системы гражданской обороны с мирного на военное время с проведением практических мероприятий по приведению в готовность защитного сооружения гражданской обороны к приему укрываемых.

На штабные тренировки привлекались: члены Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района Щукино города Москвы, члены Эвакуационной комиссии района Щукино города Москвы, начальники спасательных служб района Щукино города Москвы, командиры групп по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны, личный состав группы по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны, Государственное унитарное предприятие города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы».
5. Проведено 4 заседаний Комиссии управы района Щукино города Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

6. Проведено 2 заседания Эвакуационной комиссии управы района Щукино города Москвы.

7. Проведено 2 заседания Комиссии управы района Щукино города Москвы по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций.
