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В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» представляю отчет по основным направлениям деятельности управы района Куркино за 2021 год.

1. [bookmark: _Toc536540370]ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
1.1. [bookmark: _Toc536540371]Благоустройство дворовых территорий района

В 2021 году были продолжены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий района. Основная часть программы комплексного благоустройства дворовых территорий района на 2021 год была сформирована в конце 2020-го года и утверждена Советом депутатов района Куркино.
В титульный список дворов, запланированных к благоустройству, прежде всего, были включены первоочередные дворовые территории, подлежащие благоустройству, на которых расположены детские площадки с песчано-гравийным покрытием, морально устаревшими малыми архитектурными формами и на которых комплексное благоустройство не проводилось более семи лет, а также по обращениям жителей района, поступившим в различные инстанции города Москвы. При формировании титульного списка дворовых территорий учитывалось и месторасположения дворов, прежде всего
в титульный список включены дворы, расположенные в одном микрорайоне.
С учетом данных требований был сформирован адресный перечень дворовых территорий на 2021 год, который включил в себя 9 дворовых территорий, что составляет 1/13 часть от всех дворов на территории района (всего дворовых территорий 125).
Все работы по комплексному благоустройству дворовых территорий осуществляются в рамках средств, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы».  В рамках выделенных средств, предусмотренных вышеуказанным постановлением Правительства Москвы запланировано благоустройство 9-ти дворовых территорий. 
В 2021 году затраты на благоустройство 9-ти дворовых территорий составили более 19 228,6 тыс. рублей.
В рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий района в 2021 году выполнены следующие виды работ:
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и пешеходных тротуаров в объеме 17663,2 кв. м;
- замена бортового камня – 4161,8 пог. м.;
- ремонт (устройство) спортивной площадки – 781,6 кв. м.;
- устройству покрытия детских площадок – на площади 1654,2 кв. м;
- замена существующих малых архитектурных форм в количестве
148 шт.; 
- ремонт газонов – 3476,7 кв. м.
Работы проводились под контролем и с учетом мнения жителей, старших по подъездам, общественных советников главы управы. Контроль качества выполняемых работ, а также приемку выполненных работ осуществляет Инспекция по контролю за благоустройством городских территорий по СЗАО г. Москвы.
В настоящее время работы, запланированные в 2021 году по благоустройству дворов завершены в полном объеме.
В 2022 году благоустройство дворовых территорий района будет продолжено.

1.2. [bookmark: _Toc536540372]Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях.

Кроме комплексного благоустройства дворовых территорий в 2021 году были проведены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия
на 8 дворовых территориях, общая площадь ремонтных работ АБП составила 17663,2. кв. м, замена бортового камня – 4161,8 пог. м. Объем затраченных средств составил 17260 тыс. рублей.
Планируемый объем работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
на дворовых территориях, включенных в план комплексного благоустройства
в 2022 году - 9291,5 кв. м., замена бортового камня - 3015 п. м.

1.3. [bookmark: _Toc536540373]Благоустройство территорий, прилегающих к объектам образования

В 2021 году проведение благоустроительных работ на объектах, прилегающих к образовательным учреждениям, не запланировано.

1.4. [bookmark: _Toc536540374]Освещение дворовых территорий района

В 2021 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы на 19 дворовых территориях района проводились работы по установке дополнительных опор наружного освещения в количестве 80 опор наружного освещения.
 
1.5. Выполнение работ по локально-реконструктивным мероприятиям
В 2021 году выполнены работы по локально-реконструктивным мероприятиям по 2-м объектам:
-  ул. Юровская и Соловьиная Роща со стороны дома 23/15 по Новокуркинскому шоссе устройство парковочных карманов – 31шт;
- въезд/выезд из 1 мкр. Соколово-Мещерская 25 (Юровская 99)- благоустройство дорожно-тропиночной сети.
Объем затраченных средств составил 1 989,40 тыс. руб.


1.6. [bookmark: _Toc536540376]Акция «Миллион деревьев»

В 2021 году Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы была продолжена акция «Миллион деревьев».
Посадка зелёных насаждений на территории района Куркино осуществляется силами ДПиООС. Озеленение осуществляется по заявкам ГБУ «Жилищник района Куркино», с учетом пожеланий жителей района и согласно с техническими заключениями, полученными от ГУП «Мосгоргеотрест».
В 2021 году в рамках акции посажено 35 деревьев и 350 кустарников.
В 2022 году направлены заявки на посадку 22 шт. дерева и 9 шт. кустарника по программе «Активный гражданин» в весенний период 2022 года и 24 шт. дерева и 3100 шт. кустарников в осенний период по программе «Миллион деревьев» на дворовых территориях.
В рамках программных мероприятий по озеленению в ДПиООС направлена заявка для посадки в 2022 году 46 шт. деревьев и 3109 шт. кустарников на объектах 2 категории содержания.

1.7. [bookmark: _Toc536540377]Проведение мероприятий по организации раздельного сбора мусора.

В обслуживании ГБУ «Жилищник района Куркино» находится
86 контейнерных площадок, установленных под раздельный сбор отходов на три фракции, расположенные на дворовых территориях.

1.8. [bookmark: _Toc536540378]Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в МКД.

1.8.1. [bookmark: _Toc536540379]Ремонт подъездов

В целях надлежащего содержания жилого фонда и повышения надежности инженерных систем и улучшения комфортности проживания жителей в многоквартирных домах ГБУ «Жилищник района Куркино» были запланированы работы как по текущему ремонту жилых домов.
В 2021 году силами ГБУ «Жилищник района Куркино» выполнены работы по ремонту 5 подъездов в одном многоквартирном доме.
Все работы выполнялись при непосредственном участии жителей
от момента согласования до окончательной приемки выполненных работ.
На 2022 год запланированы ремонтные работы по приведению в порядок 6 подъездов в трех многоквартирных домах.

1.8.2. [bookmark: _Toc536540381]Подготовка жилых домов к сезонной эксплуатации.

В рамках текущей эксплуатации многоквартирных домов в 2021 году были выполнены работы по подготовке 97 многоквартирных домов
к эксплуатации в весенне-летний период. При этом в многоквартирных домах были выполнены работы по текущему ремонту кровель, ремонту внутренних водостоков, ремонту наружных межпанельных швов, ремонту отмосток, покраске и ремонту входных групп и цоколей.
Также были выполнены работы по подготовке 97 многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период 2021-2022 гг. В рамках данной программы были выполнены работы по промывке и опрессовке систем центрального отопления, наладке инженерного оборудования на системах центрального отопления, приведению в порядок чердачных и подвальных помещений в многоквартирных домах, замене расширительных баков, установке узлов управления на системах теплоснабжения и горячего водоснабжения, поверке и замене общедомовых узлов учета тепловой энергии.
Все работы проводились как за счет средств управляющей компании, так и за счет средств жителей, желающих выполнить работы, не входящие в регламент.  
На 2022 год запланировано подготовить к весенне-летней и зимней эксплуатациям 97 многоквартирных домов.

1.8.3. [bookmark: _Toc536540382]Проведение мероприятий, направленных на усиление безопасности и комфортности проживания в МКД

В целях усиления пожарной безопасности в жилом фонде за счет средств, направленных на текущую эксплуатацию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, были выполнены работы по наладке
и регулировке систем дымоудаления и противопожарной автоматики в 2 многоквартирных домах.




1.9. [bookmark: _Toc536540383]Мероприятия по гражданской обороне и защите населения территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 2021 году на территории района Куркино проведены следующие мероприятия в рамках гражданской оборы и защиты населения территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
1. В 2021 году в рамках гражданской оборы и защиты населения территории района от чрезвычайных ситуаций было закуплено:
- Быстровозводимое пневмокаркасное сооружение (БВПС), полевая кухня КП-125, прицеп для перевозки оборудования;
- Для проведения занятий с неработающим населением - оборудование для мобильного УКП (ноутбук, лазерная указка, переносные Roll-стенды, напольная подставка под ноутбук);
- Для команды санитарного поста по оказанию первой помощи - робот-тренажер «Максим» с мультимедийным программным обеспечением;
- В стационарный УКП - телевизор, проектор с экраном, а также шкафы для размещения литературы и материальных средств.
2. Установлен блок сопряжения объектовой системы оповещения общежития на базе ГБУ «Жилищник района Куркино» с региональной системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.
[bookmark: _GoBack]3. В соответствии с Планом основных мероприятий района Куркино
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021 год, ГБУ «Жилищник района Куркино» приняло участие в штабной тренировке по теме: «организация работы руководящего состава управы Куркино при переводе системы гражданской обороны с мирного на военное время, с проведением практических мероприятий по развертыванию пункта выдачи воды населению».
4. Разработаны и утверждены планы:
- план Гражданской обороны ГБУ «Жилищник района Куркино»;
- план приведения в готовность ГБУ «Жилищник района Куркино».
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