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В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39                                        «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» представляю отчет по основным направлениям деятельности управы района Митино за 2021 год.

1.	Сфера благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления.

1.1  Благоустройство дворовых территорий района
[bookmark: _GoBack]В части жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой работы, запланированные на 2020 год, были выполнены в 2021 году.
Несмотря на повышение цен на строительные материалы нам удалось в план выполнить в 2021 году работы на всех объектах, запланированные к благоустройству в 2020 году.
При производстве работ по благоустройству территорий осуществлялся контроль за качеством работ и сроками их проведения. 
Всего по итогам 2021 года на территории района Митино выполнено благоустройство 19 дворовых территорий и 14 объектов образования.

В 2022 году запланировано  благоустройство  дворовых территорий 
по 8 адресам:
- Генерала Белобородова ул., д.37 - на сумму 16,0 млн.
- Генерала Белобородова ул., д.35 к.2 -  на сумму 11,3 млн. руб.
- Генерала Белобородова ул., д.24 - на сумму 9,1  млн. руб. 
- Барышиха ул. 25 к.5 - на сумму 19,9  млн. руб. 
- Барышиха ул. 25 к.2- на сумму 14,7  млн. руб. 
- Барышиха ул. 8 к.1 - на сумму 8,2  млн. руб. 
- Барышиха ул. 33 к.1 - на сумму 14,7  млн. руб. 
- Пятницкое шоссе д.8 - на сумму 26,2  млн. руб. 
По данным территориям поступали обращения жителей о необходимости выполнения работ по благоустройству, территории длительное время не эксплуатировались, не благоустраивались и имеют неухоженный вид. И жители, и депутаты неоднократно обращали наше внимание на необходимость проведения благоустройства этих территорий.

1.2. Освещение дворовых территорий района
В 2021 году были выполнены работы по установке   опор наружного освещения, запланированные в 2020 году. Данные работы носят капитальный характер и выполняются специализированными организациями согласно техническим условиям на переустройство сетей наружного освещения. Заказчиком на выполнение данных работ является Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы.
Так по просьбам жителей и депутатов в целях обеспечения необходимого уровня инсоляции при использовании в вечернее время выполнена установка 223 опор освещения по 47 адресам. Выполнено освещение детских площадок в районе.
В 2022 году запланировано установить 113 опор освещения на 27 дворовых территориях.
	При благоустройстве территории в 2021 году по просьбам жителей были выполнены основные работы комплексного благоустройства:
- замена асфальтового покрытия дорожек и проездов, замена бортового дорожного и садового камня, устройство разных типов газонов, замена детских и спортивных площадок, замена МАФ, посадка кустарников и деревьев.

1.3. Благоустройство территорий, прилегающих к объектам образования

- В рамках Программы «Развитие городской среды» было выполнено благоустройство 14 объектов образования: 
Так на территории ГБОУ Школа № 1900, по адресу: ул. Дубравная, д. 41 корп. 3, 4 обустроены детские площадки, футбольное поле из искусственной травы, высажены кустарники, обустроены контейнерные площадки, подходы к образовательному учреждению выложены плиткой.
В 2022 году запланировано благоустройство 5 территорий объектов образования по адресам:
- ул. Генерала Белобородова, д. 14, корп. 4 (ГБОУ Школа № 1564 - ДОУ)  - на сумму 20,8 млн. руб.
- Пятницкое шоссе, д. 31, корп. 1 (ГБОУ Школа №1191 - ДОУ)  - на сумму 14,3 млн. руб.
- ул. Митинская, д. 14  (ГБОУ Школа № 1538 - Школа) - на сумму 25,5 млн. руб.
- ул. Митинская, д. 10, корп. 2 (ГБОУ Школа №1538 - ДОУ) - на сумму 12,0 млн. руб.
- Пятницкое ш., д. 15, корп. 2  (ГБОУ Школа № 1538 - ДОУ) - на сумму 12,0 млн. рублей.
Данные образовательные организации были предложены Департаментом образования города Москвы для производства работ в 2022 году
Планируется на территории школ создать комфортную, безопасную среду для учащихся. Отремонтировать детские и спортивные площадки. Также создать на территории школьных учреждений зон отдыха, выполнить озеленение территорий.

1.4. Благоустройство знаковых объектов

В 2021 году выполнены работы по благоустройству двух знаковых объектов: озелененной территории между ул. Генерала Белобородова и Рижской ж/д и бульварной зоны 4,5,6,7 микрорайонов.  
На озелененной территории между ул. Генерала Белобородова и Рижской ж/д на площади 5,37 га установлено 88 опор освещения, выполнено устройство тротуара из плитки – 3 200 м2, установлено 2 590 погонных метров бортового камня, обустроено 10 203 м2 посевных газонов, высажено 25 деревьев, 139 кустарников, 111 погонных метров однорядной живой изгороди. Установлено 16 урн и 17 скамеек.
Площадь благоустройства бульварной зоны 4, 5, 6, 7 микрорайонов составила 18,3 га. В ходе благоустройства проведены работы по реконструкции дорожно-тропиночной сети с изменением её геометрии, создана велодорожка на всем протяжении бульвара, благоустроено 19 детских и 9 спортивных площадок, в том числе обустроено 6 новых, обустроены новые места отдыха, посажено 2299 деревьев и 12120 кустарников, отремонтировано 73 700 квадратных метров газона, уложено 30 710 квадратных метров плитки, установлено 497 опор освещения и 1002 малые архитектурные формы, в том числе 456 скамеек. 
В результате в районе появилась современная пешеходная зона с велоинфраструктурой и новыми зонами отдыха для детей и взрослых.
На прилегающих к бульварным зонам дворовых территориях также выполнялись работы по благоустройству. 

1.5. Обслуживание жилого фонда и подготовка жилых домов к сезонной эксплуатации

В части обслуживания жилого фонда:	
В районе Митино насчитывается 282 многоквартирных домов, из них 206 находятся в управлении ГБУ «Жилищник района Митино», в управлении управляющих компаний – 18 МКД, в управлении ТСЖ – 29 МКД и ЖСК – 29 МКД.
Управляющими компаниями осуществлялись работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации, все вопросы решались до начала сезонной эксплуатации.
К зимней эксплуатации в 2021-2022 гг., в соответствии с планом-графиком подготовки жилищного фонда, были проведены работы во всех МКД. Сроки подготовки предъявления в МЖИ СЗАО были соблюдены. 
Комплексом ЖКХ района были выполнены все нормативные мероприятия для обеспечения безопасной и комфортной эксплуатации жилого фонда.
Благодаря чему обеспечена эксплуатация многоквартирных домов жителями в штатном режиме, без сложных аварийных ситуаций и отключений в отопительный период. 
	В зимний период ГБУ «Жилищник района Митино» обеспечивал регулярную работу по очистке кровель от снега и наледи в многоквартирных домах.
          Всего в районе Митино подлежат очистке кровли 7 МКД и 4 кровли нежилых строений.
	Из общего числа МКД с кровлями, подлежащими очистке, в управлении ГБУ «Жилищник района Митино» находится 7 строений со скатными кровлями, из них 1 мягкая, 4 металлических, 2 шиферные. 

1.6. Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов 

Несколько слов о капитальном ремонте многоквартирных домов — это большая и очень Важная программа, помогающая людям, проживающим в многоквартирных домах старой постройки жить без аварийных ситуаций, связанных с физическим износом инженерных коммуникаций, кровли, с облагороженными входными группами и подъездами. Во исполнение постановления Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» на территории района Митино в 2021 году включено в программу 18 многоквартирных домов, по замене лифтов. Работы завершены выполнена замена 168 лифтов.
Управляющими организациями принимаются меры в рамках своей компетенции в части проверки качества выполненных работ. При обнаружении недостатков (дефектов) в ходе проведения работ, либо при поступлении жалоб от жителей дома в адрес Заказчика работ (ФКР Москвы) направляются письменные обращения о принятии всех необходимых мер в соответствии с договором.
Одновременно хочется отметить, что ГБУ «Жилищник района Митино» активно принимает свое участие в проводимых конкурсных процедурах на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Добросовестно и качественно выполняет работы по капитальному ремонту. 
2. Социальная сфера

	За 2021 год в рамках реализации программы социальной поддержки жителей района Митино проведена следующая работа:
Комиссией по оказанию адресной социальной помощи было рассмотрено 721 заявления от жителей района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Была оказана материальная помощь льготным категориям граждан района на приобретение и ремонт товаров длительного пользования, медицинские услуги в экстренных случаях и приобретение медицинских приборов, дополнительное обеспечение лекарственными препаратами, ритуальные услуги, ремонт квартир и замену сантехники, установку индивидуальных приборов учета воды, адаптацию помещения для маломобильных граждан.
Из 721 заявлений жителей района Митино оказана материальная помощь: 
- 93 ветеранам, участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, 
ветеранам труда;
- 306 инвалидам различных групп инвалидности, 
- 96 семьям с детьми, в том числе многодетным, семьям с детьми инвалидами и детям, оставшимся без попечения родителей,
- 226 малообеспеченным и безработным гражданам. 
Общая сумма оказанной материальной помощи составила – 6 941 500,00 рублей.
	В рамках Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» для инвалидов-колясочников в 2021 году по 8 адресам установлено 10 пандусов на сумму 562 432,00 рублей.
В рамках Государственной программы «Социальная поддержка жителей города  Москвы» в районе Митино в 2021 году установлено 5  подъемных платформ для инвалидов.
Общее количество установленных ППИ для инвалидов – 81 шт. Установка подъемных платформ осуществляется только по заявкам жителей.
В 2021 году проведен ремонт 9 квартирах участников и ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 1 266 934,80 рублей.
В 2021 году управой для лиц льготных категорий района Митино была предоставлена возможность посещать баню в ФОК «Сходня».
Жителям района Митино было выдано:
- 2 000 талонов на посещение бани (440 человек).
В 2021 году на благотворительной основе 10 парикмахерских района выделили 918 талонов на стрижку.
Для граждан льготных категорий и активных жителей района Митино было приобретено 507 билетов на посещение театров и новогодних городских представлений, а также 800 билетов на посещение «Ёлки главы»
В 2021 году управой района Митино были организованы и проведены 57 досуговых и спортивных мероприятий, приуроченных к торжественным и праздничным датам.
В течение года управой района осуществлялось поздравление с юбилейными годовщинами Дней воинской славы России, а также с юбилейными днями рождения ветеранов Великой Отечественной войны.
В декабре 2021 года партией «Единая Россия» совместно с управой района Митино и депутатами муниципального округа Митино была организована и проведена акция: «Дед Мороз приходит в дом». С Новым годом были поздравлены 37 семей района Митино, в которых проживают дети с ограниченными физическими возможностями.

3. Сфера потребительского рынка и услуг района Митино

На территории района Митино расположено 15 торговых центров и комплексов, а также 945 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг, из которых 425 предприятий розничной торговли, 368 предприятия бытового обслуживания, 152 предприятий общественного питания общедоступной сети.
 За истекший период 2021 года в районе Митино открылось 268 предприятий отрасли и  325  предприятий торговли и услуг закрылось, из которых:
	Открылось
	Закрылось

	116 предприятий розничной торговли
	132 предприятия розничной торговли

	99 предприятий службы быта
	123 предприятия бытового обслуживания

	53 предприятия общественного питания
	70 предприятий общественного питания


Причины прекращения деятельности предприятий - смена  хозяйствующего субъекта, период пандемии, истечение срока аренды.
В 2021 году открылись такие магазины, как:
- «Мясницкий ряд» (ул. Муравская, д.38, корп.2 и ул. Барышаха, д.48);
- «Пятерочка» (ул. Митинская д.46 и ул. Барышиха, д.48);
- магазин здоровых продуктов «ВкусВилл» (ул. Митинская, д.53); 
- «Рублевский» (ул. Генерала Белобородова, д.11);
- Зоомагазин «Ричи» (ул. Муравская, д.42, корп.2);
- стройматериалы (ул. Муравская, д.38, корп.1);
- хозтовары (ул. Митинская, д.45, корп.2),
Благодаря пандемии существенно вырос спрос онлайн-продаж и онлайн-торговли в  индустрии доставки еды и продуктов питания. Так за 2021 год открылось 54 объекта интернет-торговли (постаматы, пункты выдачи товаров, службы доставки).
В целом можно резюмировать, что район Митино обеспечен магазинами шаговой доступности.
a. Пресечение несанкционированной торговли в районе
Благодаря слаженной работе мобильной группы по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли района, в связи с постоянным контролем по выявлению незаконной торговли вне специально отведенных мест количество фактов несанкционированной торговли в 2021 году в сравнении с прошедшими годами уменьшилось.
За 2021 год управой района составлено 32 протокола на общую сумму 110 000 рублей. Взыскано 100 000 рублей по 32 делам об административных правонарушениях. 
Необходимо отметить еще одну важную тему: в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ в городе Москве был введен режим                                повышенной готовности, при котором предприятиями потребительского                                                              рынка и услуг четко и строго выполнялись санитарные нормы и правила                                                         по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения  коронавирусной инфекции COVID-19.

4. Строительно-транспортная сфера в районе Митино

4.1 Объекты строительства в районе

Комплексное развитие района Митино в 2021 году предусматривало реализацию нескольких городских программ, оказывающих существенное влияние на развитие, как в сфере жилищного строительства, улучшения социальной сферы и транспортной инфраструктуры, так и в целом повышающих качество жизни жителей района.
В рамках жилищного строительства в 2021 году на территории района продолжено строительство Многофункционального жилого комплекса вблизи села Рождествено (общая площадь 233763 кв. м, 3101 квартира, корпуса 14, 15, 15.1, 16, 16.1, 17, 18), а также 2-х подземных автостоянок в указанном жилом комплексе
на 333 м/м (Г14 и Г15).
На территории района реализуется городская программа строительства православных храмов «Программа-200». Введен в эксплуатацию храмовый комплекс во имя святых равноапостольных Константина и Елены по адресу:
ул. Митинская, вл.11
Введена в эксплуатацию спортивная школа № 102 Москомспорта по адресу: Барышиха ул., вл.35, в рамках городского бюджета.
Продолжается строительство объектов социального назначения, потребительского рынка и услуг:
- Крестовоздвиженской церкви на Пятницком шоссе, вл.45.
- медико-диагностического центра по адресу: ул. Митинская, вл.57;
- ДОУ в составе ЖК «Мир Митино» на 150 мест.
- многофункционального культурно-досугового комплекса по адресу: Дубравная ул., вл.33);
- многофункционального комплекса «Митино Спорт Сити»
и многофункциональный торгово-развлекательный центра (гипермаркет «ГЛОБУС») по адресу: ул. Дубравная, вл.51;
- автомоечного комплекса на 8 постов по адресу: 67-й км МКАД, вл.7;
- автомоечного комплекса с подземной частью гараж-стоянка по адресу:
ул. Барышиха, вл.48-49;
- объекта незавершенного строительства с размещением ТРЦ по адресу: Пятницкое шоссе., вл.53.
Возобновилось строительство автобусного парка в районе Митино по адресу: ул. Зенитчиков, вл.2.
Реализован на открытых торгах посредством публичного предложения объекта долгостроя по адресу: ул. Барышиха, вл.25 (подземный гараж-стоянка с надземной частью – ФОК), также зарегистрированы права собственности объекта долгостроя в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.
Прорабатывается вопрос подготовки плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению безопасности при проведении работ по реконструкции объекта незавершенного строительства.
Перспектива ввода объектов строительства в районе Митино на 2022 год:
- планируется ввод 5 многоквартирных домов на территории вблизи села Рождествено (корпуса 15, 15.1, 16, 16.1, 17).
- реализация Программы реновации пятиэтажного жилого фонда в поселке Новобратцевский (освобождение пятна застройки по адресам: ул. Парковая, д.7, д.29, д.30, д.31 для строительства нового дома в рамках Программы реновации);
- ввод в эксплуатацию новых объектов социальной направленности, потребительского рынка, транспорта:
1. Автобусный парк (ул. Зенитчиков, вл.2);
2. Многофункциональный культурно-досуговый комплекс (ул. Дубравная, вл.33);
3. Автомойка на 8 постов (67-й км МКАД, вл.7);
4. Автомоечный комплекс с двухъярусным гаражом-стоянкой (ул. Барышиха, вл. 48-49);
5. Медицинский центр (ул. Митинская, вл.57);
6. Многофункциональный торгово-развлекательный центр (гипермаркет,
ул. Дубравная, вл. 51);

4.2 Программа реновации в районе

В районе Митино продолжилась реализация Программы реновации пятиэтажного жилого фонда в городе Москве (все 14 жилых домов поселка Новобратцевский включены в Программу реновации.
В рамках Программы реновации в 2021 году заселен дом по адресу:
ул. Парковая, д.33 (этажность здания переменная - 23-24 этажа, количество квартир - 301, подземный паркинг - 143 м/м).
В новый дом переселены дома по адресам: ул. Парковая, д.7, д.29, д.30, д.31, ул. Центральная, д.12, ул. Фабричная, д.4, корп.1. Осталось переселить 5 квартир.
От коммуникаций отключено 4 многоквартирных дома (ул. Парковая, д.7, д.29, ул. Центральная, д.12 и ул. Фабричная, д.4, корп.1).

4.3 Строительство и реконструкция дорог, перехватывающие парковки

В 2021 году завершилась реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, что позволило существенно улучшить транспортную обстановку в районе Митино.
Продолжилось строительство объекта «Дороги к ТПУ «Пятницкое шоссе» и прилегающая улично-дорожная сеть», запланированного в Адресной Инвестиционной программе города Москвы.
Выполнен капитальный ремонт перехватывающих парковок по адресу:
- Новотушинский пр., вл.8, корп.1 (станция метро «Волоколамская»);
- Новотушинский пр., вл.6 (между станцией метро «Волоколамская»
и МЦД «Волоколамская»).


4.4 Безопасность дорожного движения в районе

В 2021 году проведено - 7 заседаний Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северо-Западного административного округа.       В части района Митино рассмотрено более 90 вопросов. Из них принято:
- 70 положительных решений.
Реализация данных мероприятий запланирована на 2022-2023 годы. В рамках реализации решений Комиссии по безопасности дорожного движения в Северо-Западном административном округе в части района Митино в 2021 году выполнено 20 локальных мероприятий:
- установлено 10 искусственных дорожных неровности;
- обустроено 5 нерегулируемых пешеходных перехода;
- обустроено одностороннее движение на участке от ул. Барышиха
до ул. Дубравная;
- организовано светофорное движение на 4 участках улично-дорожной сети.

4.5 Самовольное строительство

В 2021 году управой района Митино и Государственной инспекцией
по контролю за использованием объектов недвижимости проведены работы
по выявлению объектов, обладающих признаками самовольного строительства.
По итогам выявлено: 51 некапитальный объект, обладающий признаками самовольного строительства, 47 из них признаны объектами самовольного строительства и демонтированы в рамках исполнения постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП.
Демонтированы некапитальные объекты по адресам:
- ул. Генерала Белобородова, вл.44, вл.48, вл.50, ул. Дубравная, вл.52 и Волоколамское ш., вл.144.
Вместе с тем выявлено 6 капитальных объектов, обладающих признаками самовольного строительства. Все выявленные объекты признаны объектами самовольного строительства и демонтированы в рамках исполнения постановления Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП.
Демонтированы капитальные объекты по адресам: ул. Барышиха, вл.40, ул. Митинская, вл.41, 1-й Митинский пер., вл.18, ул. Генерала Белобородова, вл.44, вл.50 и Пятницкое ш., вл.28.
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